Reggio Emilia, lì

Spett.le Ditta

_________________________

_________________________

OGGETTO: SERVIZIO TECNICO PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DELL’ADEGUAMENTO SISMICO COMPRENSIVO DI INDAGINI NECESSARIE - IPS "FILIPPO RE" - VIALE TRENTO TRIESTE 4, REGGIO EMILIA - 1° E 2° STRALCIO

CUP: C87G22000680001 			CIG: 98435935EA

CUP: C87G22000690001

La presente vale come documento contrattuale ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs.vo n. 50/2016 va  sottoscritta in modalità elettronica e ritornata allo scrivente Ente entro tre giorni dal ricevimento.

Premesso che:

- il servizio tecnico è finanziato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili n.21637 del 09/11/2022;

- con determinazione dirigenziale n. xxxx del xx/xx/2023 è stato affidato il servizio in oggetto e che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, poiché dai controlli effettuati, per la verifica del possesso dei requisiti prescritti, non sono emerse cause ostative alla stipula del presente contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra la Provincia di Reggio Emilia, con sede in corso Garibaldi 59, rappresentata dall'ing. Azzio Gatti, Dirigente del Servizio Unità speciale per l'Edilizia e la Sismica, sottoscrittore del presente atto e l'Arch./Ing. ___________ legale rappresentante dello studio tecnico _____________________, di seguito “Professionista”, si concorda e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO:

SERVIZIO TECNICO PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DELL’ADEGUAMENTO SISMICO, COMPRENSIVO DI INDAGINI NECESSARIE - ISTITUTO PROFESSIONALE "FILIPPO RE” IN VIA TRENTO TRIESTE, 4 - REGGIO EMILIA – 1° E 2° STRALCIO

CUP: C87G22000680001 			CIG: 98435935EA

CUP: C87G22000690001

La Provincia di Reggio Emilia ha necessità di affidare il servizio tecnico di ingegneria e architettura finalizzato all’acquisizione di tutti gli elementi necessari alla gestione e programmazione dell’intervento di adeguamento sismico, con particolare riferimento alle prestazioni strutturali dello stesso, per ottenere il progetto di fattibilità tecnico-economica e l’aggiornamento della valutazione dei livelli di rischio sismico ai sensi del D.M. del 17/01/2018 c.d. NTC 2018 (vulnerabilità sismica)

Considerato che la verifica precedente è stata condotta nell’ipotesi di raggiungere un livello di conoscenza LC 1 (minimo) a causa della non reperibilità degli elaborati di progetto, per le stesse ragioni, al fine di aggiornare lo studio secondo le NTC 2018, sarà possibile utilizzare le caratteristiche dei materiali già indagati ed effettuare, qualora il progettista lo ritenga necessario, un numero aggiuntivo di prove per ottenere un livello di conoscenza LC 1.

In particolare le attività previste sono:

FASE 1

- VERIFICA del rilievo fornito dal Committente delle caratteristiche geometriche, architettoniche e strutturali, finalizzato all’acquisizione della conoscenza dello stato di fatto del Bene ai fini dell’incarico in oggetto. La prestazione ricomprende la ricerca documentale attinente al servizio richiesto. Le attività di verifica rilievo e ricerca documentale dovranno essere rese, con la collaborazione dei referenti dell’Ente, con la massima accuratezza e completezza possibili e nei limiti delle prove non invasive eseguibili, in ragione delle caratteristiche dell’immobile, per acquisire tutte le informazioni utili, allo svolgimento del servizio, oggetto dell’appalto e alla definizione del prodotto informatico, partendo dalla documentazione fornita dal Committente. L’Aggiudicatario dovrà trattare tutte le informazioni e i documenti acquisiti con riservatezza e non farne uso se non per l’esecuzione del servizio;

- Aggiornamento secondo le NTC 2018 della Verifica dei livelli di rischio sismico esistente sulla base della relazione geologica fornita dal Committente con proposte di intervento possibili per l’adeguamento sismico, la prestazione ricomprende, oltre alla propedeutica ricerca documentale già citata, quanto segue:

- redazione del “Piano di indagini” relativa alla caratterizzazione della fase preliminare dei materiali costruttivi, aggiornamento della Verifica dei livelli di rischio sismico con proposte di intervento e relativo “cronoprogramma”;

- esecuzione delle prove, dei sondaggi e indagini strutturali afferenti alla fase preliminare, necessarie al raggiungimento del livello di conoscenza LC1 di cui alle “Norme tecniche per le costruzioni NTC aggiornate con il D.M. del 17/01/2018 (NTC 2018), compreso il ripristino;

L’aggiornamento della Verifica dei livelli di rischio sismico dovrà contenere in particolare:

- verifica della vulnerabilità sismica contenente tutte le proposte d’intervento di adeguamento sismico il D.M. del 17/01/2018 (di cui alle NTC 2018) e succ. mod.int.;

Propedeutici al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica saranno:

- gli scenari di intervento per l’adeguamento strutturale per il raggiungimento della sicurezza sismica al 100%, ovvero con un coefficiente ζE inferiore a 1, da concordare con il RUP prima della redazione del PFTE;

FASE 2

3	Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) per l’adeguamento sismico, con le specifiche indicate nell’art.2, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., relativamente all’intervento di adeguamento sismico concordato con la Committenza, avente la finalità di fornire il maggior numero possibile di indicazioni per un corretto sviluppo delle successive fasi di progettazione, proponendo la soluzione di miglioramento delle prestazioni strutturali dell’edificio che presenti il miglior rapporto tra costi e benefici per l’ente proprietario, alla luce delle necessarie interlocuzioni con la Stazione Appaltante e le Amministrazioni usuarie del bene.

Il PFTE dovrà essere conforme ai contenuti di cui agli artt. dal 15 al 23 del D.P.R. 207/2010 (ove applicabili), per la parte ancora in vigore, e pertanto a titolo esemplificativo e non esaustivo completo di:

- Relazione generale illustrativa (art. 18 DPR 207/2010);

- Relazione tecnica (art. 19 DPR 207/2010);

- Studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera (art. 17 c.1 lett. d DPR 207/2010) corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari – quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrogeologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;

- Planimetria generale (art. 17 c.1 lett. e) DPR 207/2010);

- Elaborati grafici (art. 21 DPR 207/2010);

- Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza (art. 17 c.2 DPR 207/2010);

- Calcolo sommario della spesa (art. 22 del DPR 207/2010) e quadro economico di progetto;

L’aggiudicatario dovrà, inoltre, fornire assistenza alla Stazione Appaltante per la predisposizione degli eventuali documenti da produrre per le richieste delle autorizzazioni, nulla osta o permessi comunque denominati da presentare presso gli Enti competenti, previa pattuizione del relativo compenso da valutarsi da DM.17.06.2023 e/o compenso a vacazione.

ART. 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Il servizio prevede l'espletamento delle seguenti prestazioni:

FASE 1

1) Verifica del Rilievo fornito dal Committente delle caratteristiche geometriche, architettoniche e strutturali.

2) aggiornamento secondo le NTC 2018 della Verifica della vulnerabilità sismica esistente:

- Verifica della vulnerabilità sismica contenente le proposte d’intervento di intervento per il conseguimento dell’adeguamento sismico del fabbricato ai sensi delle NTC 2018 e ss.mm.ii., da sottoporre al Committente ai fini dello sviluppo della successiva fase dell’incarico;

- attribuzione della classe di rischio sismico;

Criteri generali d’intervento in via non esaustiva:

- Consolidamento delle murature di scadente qualità;

- Miglioramento dei collegamenti tra le strutture verticali e le strutture orizzontali;

- Rinforzo degli elementi strutturali con incremento di duttilità;

- Eliminazione di spinte non contrastate nelle coperture e nelle strutture ad arco;

- Miglioramento della regolarità in pianta e in elevazione ed eventuale eliminazione e/o riduzione di interazioni con altri corpi di fabbrica;

- Mitigazione degli effetti indotti da strutture rigide e pesanti di recente esecuzione (cemento armato) anche attraverso la loro demolizione;

- Esecuzione di rinforzi localizzati con l’accortezza di non ridurre la duttilità della struttura;

- Eliminazione delle cause di danno alle componenti artistiche e di finitura;

- Riduzione del rischio di insorgenza di meccanismi locali di danno;

- valutazione di interventi non tradizionali (per esempio isolatori sismici)

- Economicità: Tra gli interventi possibili devono essere scelti quelli che consentono di ottenere l’adeguamento sismico più efficace al minor costo (valutazione costi/benefici);

FASE 2

3) Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE)

Il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all’intervento di adeguamento strutturale, andrà redatto nel totale rispetto della normativa vigente ed in particolare nel rispetto di quanto stabilito nella Parte II, Titolo II, Capo I del DPR 05/10/2010 n. 207 artt. da 15 a 23 per le parti ancora in vigore e ove applicabili.

L’intervento proposto, cosi come le ipotesi al precedente paragrafo, andrà redatto tenuto conto della classe d’uso del bene (edificio scolastico - Classe III VN > 50anni VR = 75anni) a meno di specifiche considerazioni sulla natura del bene, emerse da interlocuzioni tra l'Aggiudicatario, la Stazione Appaltante e la Dirigenza scolastica.

In tale fase si dovranno valutare gli scenari di intervento per l’adeguamento strutturale ai fini del raggiungimento della sicurezza sismica se possibile pari al 100%, qualora tale limite non fosse raggiunto o economicamente non ritenuto sostenibile dal Committente, si valuterà un adeguamento sino al 80%, se tale prestazione non fosse raggiungibile si valuterà il raggiungimento dell’adeguamento compreso tra 80% e 60%, e qualora non si possa raggiungere, si andrà a scalare sino al raggiungimento del massimo coefficiente ζe post intervento possibile. Tali scenari andranno concordati con il Committente sulla base dei costi/benefici conseguenti.

Dei possibili scenari di intervento, in accordo con la Committenza l’incaricato svilupperà una proposta di adeguamento evidenziandone la fattibilità in termini di impatto sull’uso del Bene, nonché la convenienza tecnico/economica a vantaggio della stazione appaltante.

Il Progetto di Fattibilità dovrà essere composto da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, ed in particolare contenere almeno:

- relazione generale (elaborato n. 1) che contenga la descrizione del Bene oggetto dell’intervento, dello stato di consistenza, nonché gli esiti delle indagini svolte. Dovrà inoltre rappresentare in maniera esaustiva le motivazioni della scelta del tipo di intervento, delle tecnologie esecutive e/o dei materiali impiegati;

- relazione tecnica (nel contesto dell’elaborato n. 1), che ricomprenda la descrizione e il dimensionamento preliminare degli interventi previsti, l’analisi strutturale della struttura post-intervento, la verifica della struttura post-intervento, con determinazione del livello di azione sismica per la quale viene raggiunto lo SLU (SLE ove contemplato) nonché prime indicazioni sull’iter autorizzativo;

- piante di tutti i piani (elaborato n. 2), prospetti (elaborato n. 3), sezioni significative (elaborato n.4) dello stato di fatto;

- individuazione planimetrica degli interventi di progetto previsti (elaborato n.5)

- elaborati tipologici anche sotto forma di abaco degli interventi previsti, che ne rappresenti le caratteristiche ed i materiali principali, a scala adeguata (elaborato n. 6);

- calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto, (elaborato n. 7);

- stima dei tempi per l’esecuzione dei lavori (elaborato n. 8);

ART. 3 – IMPORTI A BASE DI GARA:

L’importo a base di gara, pari ad € 72.517,34 a corpo da intendersi al netto dell’IVA e della cassa previdenziale;

Inoltre, si precisa quanto segue:

- Il corrispettivo delle prestazioni professionali poste a base d’appalto è stato determinato con riferimento alle tariffe del D. M. 17/06/2016 in applicazione all’art. 24, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (sulla base della stima sommaria dell’eventuale ipotesi di intervento di adeguamento sismico)

- La remunerazione comprende tutti i costi e le spese sostenute in relazione all’incarico, sicché nessun rimborso sarà dovuto dalla stazione appaltante cosi come in nessun caso potranno essere addebitati alla stazione appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute a qualsiasi titolo nello svolgimento del servizio, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel contratto.

L’importo è stimato a corpo, relativo all’espletamento di tutte le attività previste:

SERVIZIO TECNICO PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DELL’ ADEGUAMENTO SISMICO, COMPRESO DI INDAGINI NECESSARIE – ISTITUTO PROFESSIONALE "FILIPPO RE” IN VIA TRENTO TRIESTE, 4 - REGGIO EMILIA – 1° E 2° STRALCIO.

ART. 4 – ELABORATI RICHIESTI:

L’aggiudicatario, relativamente ai servizi oggetto dell’appalto, dovrà produrre gli elaborati minimi cosi come elencati nelle seguenti tabelle

FASE 1 - INDAGINI E VERIFICHE PRELIMINARI E STUDIO DI VULNERABILITA’ SUL FABBRICATO

ELABORATI RICHIESTI

| N. | ELABORATO | FORMATI |
| --- | --- | --- |
| 1 | Relazione sulle indagini preliminari | – pdf |
| 2 | Relazione sulla verifica di vulnerabilità sismica e allegati | – pdf |
| 3 | Relazione fotografica |  |
| 4 | Riordino Documentazione storica e pregressa fornita dal Committente | – pdf |
| 5 | Stato comparativo tra stato dei luoghi e doc storica | pdf |
| 6 | Relazione sulla verifica di vulnerabilità sismica ed allegati | pdf |
| 7 | Planimetria generale quotata | dxf – pdf – dwg |
| 8 | Piante quotate di tutti i piani (dagli interrati alla copertura) STATO DI FATTO | dxf – pdf – dwg |
| 9 | Prospetti STATO DI FATTO | dxf – pdf – dwg |
| 10 | Sezioni quotate trasversali e longitudinali STATO DI FATTO | dxf – pdf – dwg |

FASE 2 - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO/ECONOMICA

ELABORATI RICHIESTI

| N. | ELABORATO | FORMATI |
| --- | --- | --- |
| 1 | Relazione illustrativa | – pdf |
| 2 | Relazione tecnica | – pdf |
| 3 | Piante degli interventi di progetto | – pdf |
| 4 | elaborati tipologici anche sotto forma di abaco degli interventi | – pdf |
| 5 | Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto | – pdf |
| 6 | Stima dei tempi di esecuzione | – pdf |

ART. 5 – ATTIVITA’ DI COLLABORATORI O CONSULENTI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista dovrà svolgere i compiti previsti dal servizio direttamente, qualora egli si avvalga di collaboratori essi rispondono della loro attività al Professionista, il quale provvederà direttamente al loro compenso, senza alcun aggravio od onere aggiuntivo per la Provincia.

ART. 6 –INIZIO DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni decorrono dalla data della lettera di affidamento del servizio stesso purché il professionista abbia ricevuto tutta la documentazione, informazioni e/o autorizzazioni in possesso dell’Ente o di terzi, necessarie per l’espletamento dell’incarico.

La prestazione dovrà essere svolta in collaborazione con il Servizio Unità speciale per l'Edilizia scolastica e la Sismica della Provincia di Reggio Emilia.

ART. 7 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI

E’ prevista una penale dell'uno per 1000,00 dell'importo contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi previsti dal contratto, relativamente alle singole scadenze, per responsabilità del Professionista, fino ad un massimo del 10%. In caso di ritardi superiori al 20% dei giorni assegnati, la Provincia si riserva il diritto di rescindere il contratto fatto salvo il diritto di richiedere il pagamento delle penali per il ritardo massimo e di esperire ogni ulteriore possibilità di rivalsa nei confronti del Professionista.

Il Responsabile del Procedimento, nominato dalla Provincia per la realizzazione dell’opera, ha il potere di controllare tutte le prestazioni specificatamente assegnate al Professionista.

Qualora l’affidatario, per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può chiederne la proroga con congruo anticipo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 co. 5 del D.lgs. 50/16.

ART. 8 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applicano gli art. 108 e 109 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 8.1 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’AFFIDATARIO

Se la prestazione del professionista è divenuta eccessivamente onerosa, oltre la normale l’alea contrattuale, per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, può domandare la risoluzione del contratto e la parte contro la quale è domandata può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto (1467 c.c.). Se il contratto si scioglie il committente deve pagare la parte della prestazione eseguita.

Qualora per fatti indipendenti dalla volontà o responsabilità dell’affidatario e dipendenti dalla decisione dell’amministrazione di sospendere i lavori o di non dar corso all’incarico, quest’ultimo non possa eseguire le prestazioni entro i termini concordati e comunque entro un termine ragionevole e, a causa del tempo decorso dalla stipula del contratto, non abbia più interesse alla sua esecuzione, potrà recedere dal contratto ottenendo il pagamento delle prestazioni eseguite, delle spese sostenute per il lavoro svolto, oltre ad un ulteriore 10% dell’importo contrattuale, per mancato guadagno, senza nulla dovere alla Committente a titolo di indennizzo o risarcimento danni (art 109 c.1 DLgs 50/2016). E’ fatta salva la possibilità delle parti di accordarsi per la prosecuzione del rapporto previo adeguamento dei prezzi contrattuali.

ART. 9 - COMPENSI PROFESSIONALI

L’onorario e le spese per il servizio tecnico oggetto del presente contratto vengono a seguito di offerta complessivamente e forfettariamente fissati nell’importo netto di € 71.000,00 (settantaunomila/00 euro) (oltre cassa ed IVA di legge).

Il compenso sopra indicato è fisso, vincolante e onnicomprensivo e risponde al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all’art. 2233, 2° comma, del Codice Civile, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel contratto.

L’incaricato ha ad oggi adottato il regime agevolato forfettario per l’anno in corso, quindi il compenso oltre alla Cassa Previdenziale, non è soggetto a IVA.

L'importo di cui al comma 1, comprensivo di onorari e spese, tiene conto in particolare della distanza del cantiere rispetto allo studio del professionista e dell’ubicazione dello stesso cantiere, delle eventuali collaborazioni e dei trasferimenti effettuati per l’espletamento del servizio.

Il committente/responsabile dei lavori è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra il professionista e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con specializzazione professionale delle cui prestazioni il professionista incaricato intenda o debba avvalersi.

ART. 9bis ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese necessarie ed accessorie per l’espletamento dei servizi richiesti nell’appalto quali, a titolo indicativo e non esaustivo:

• oneri di trasferta;

• comunicazioni che si dovessero rendere necessarie prima o durante l’esecuzione del servizio nei confronti degli Enti competenti;

• spese per l’esecuzione delle indagini strutturali, per l’assistenza edile necessaria all’esecuzione delle indagini strutturali, per assistenza edile al ripristino strutturale degli elementi e delle zone indagate, spese per le opere edili di ripristino delle finiture architettoniche degli elementi e delle zone indagate, spese per l’esecuzione di scavi e saggi in fondazione compreso il completo ripristino della zona indagata, spese per l’esecuzione di scavi e saggi per indagini su opere di contenimento (muri di sostegno, ecc..) compreso il completo ripristino della zona indagata se pregiudicante l’utilizzo del locale o del vano;

• spese per il rilascio di certificazioni e dei risultati di prova da parte dei laboratori;

• spese per la produzione degli elaborati cartacei da consegnare alla Stazione Appaltante;

• idonea dotazione di attrezzature, mezzi d’opera e personale esperto necessari per l’espletamento

del servizio;

• comunicazione tempestiva all’Amministrazione delle eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

• Spese relative all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle attività svolte.

Il professionista incaricato è obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile Unico del Procedimento nonché ai diversi orientamenti che l’amministrazione abbia a manifestare.

Inoltre:

a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni previste nel presente disciplinare alle quali ci si deve attenere;

b) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all’incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni, quindi qualora le prescrizioni e le richieste discendano da provvedimenti, norme, vincoli insorti in una fase successiva alla sottoscrizione del presente disciplinare, o per prestazioni non previste nel presente, saranno pattuiti ulteriori compensi sulla base delle tariffe professionali vigenti;

c) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all’incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni. Per tali prestazioni si pattuirà un compenso ulteriore sulla base delle tariffe professionali vigenti;

d) deve collaborare con il RUP, se tra le proprie competenze, nella richiesta di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni che devono rilasciare Enti Terzi e si obbliga a introdurre negli tutte le modifiche ed integrazioni che siano ritenute necessarie senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi a meno che le prescrizioni e le richieste discendano da provvedimenti, norme, vincoli insorti in una fase successiva alla sottoscrizione del presente disciplinare, o per prestazioni non previste nel presente, saranno pattuiti ulteriori compensi sulla base delle tariffe professionali vigenti;

e) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni. Qualora le prescrizioni e le richieste discendano da provvedimenti, norme, vincoli insorti in una fase successiva alla sottoscrizione del presente disciplinare, o per prestazioni non previste nel presente, saranno pattuiti ulteriori compensi sulla base delle tariffe professionali vigenti;

Per quanto riguarda le prestazioni indicate nel presente capitolato la Stazione Appaltante accetterà solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione professionale richiesta, in base alla normativa vigente e indicati nel citato gruppo di lavoro.

Le varianti o modifiche in corso di esecuzione sono ammesse nei casi previsti dall’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

Qualora le modifiche comportino cambiamenti nell’impostazione progettuale, determinate da nuove o diverse esigenze, impreviste o imprevedibili, e/o da nuove normative eventualmente intervenute, al progettista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera, in conformità alla tariffa professionale di riferimento adottata dall'Amministrazione Comunale nel presente contratto.

Art. 9 Bis1 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a trasmettere all'aggiudicatario, all’inizio dell’incarico, tutta la documentazione e/o informazioni/autorizzazioni necessarie all’esecuzione dello stesso e a prestare la collaborazione che serve per il suo adempimento tempestivo ed esatto. La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività poste a carico del Committente, determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 9 ter.

In particolare il Committente consegna all’incaricato all’atto della stipula, la seguente documentazione:

- “RELAZIONE GEOLOGICA, MODELLAZIONE GEOTECNICA E ANALISI DELL'AZIONE SISMICA” della Verifica di vulnerabilità sismica della palestra ex-Ipsia, Viale Trento e Trieste n.4, a Reggio Emilia, redatta dal geologo dott. Geol. Paolo Beretti;

- Files dwg di rilievo piante, sezioni e prospetti

- Libretto sanitario sugli sfondellamenti del solaio originaria del 12.02.2009 e la sua revisione del 12.02.2009 recante data 20.09.2016 eseguita da Tecnoindagini srl;

- VERIFICHE TECNICHE SU EDIFICI COMPRESI NEL PROGRAMMA EX-ART.2, COMMA 2, DELL'ORDINANZA P.C.M. 3362/2004 e s.m.i. - ANNUALITA' 2005 redatte nell’anno 2009-2010 a cura dell’ing. Alessandro Pignagnoli con documenti, tavole grafici, elaborati storici e integrazioni

- Verifiche dei solai esistenti Dott. Ing. Gabriele Soragni del 2007, ubicazione e particolari costruttivi dei solai ante e post consolidamento, foto dei saggi e degli interventi di consolidamento eseguiti.

- Immagini di elaborati contenenti interventi strutturali eseguiti nel 1991 e 1997

- Relazione descrittiva interventi di consolidamento e riparazione dei danni causati dal sisma del 19.06.2022 a cura dell’ing. Stefania Berni

- Quant’altro ritenuto necessario all’incarico.

Il Committente si impegna altresì a fornire tutta la collaborazione necessaria allo svolgimento dell’incarico fornendo ogni documento emergente e utile all’incarico in oggetto.

ART. 9 ter - TERMINI DI CONSEGNA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L’aggiudicatario effettuerà il servizio nel rispetto del relativo cronoprogramma da redigersi in contraddittorio con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) i quali, potranno comunque, nel corso dell’esecuzione del servizio, variare l’ordine di priorità concordato.

Le risultanze delle attività predisposte dovranno essere consegnate, in duplice copia, alla Stazione Appaltante secondo l’ordine di esecuzione condiviso e nel rispetto del citato cronoprogramma.

Tutta la documentazione (relazioni, grafici, doc. fotografica, risultanze indagini, prove in sito ecc.) di cui ai capitoli precedenti del presente capitolato, dovrà essere nominata, organizzata e consegnata alla Stazione Appaltante, in duplice copia, ed inoltre:

✔ su supporto informatico (CD o DVD) nei formati previsti dalla Tabella di cui all’art. 4 del presente capitolato;

✔ su supporto informatico (CD o DVD), nel formato per documenti non editabile, PDF, firmate digitalmente dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato;

✔ su supporto cartaceo, in triplice copia originale, su pagine nei formati della serie A previsti dallo standard internazionale ISO 2016 e correntemente accettati dalla prassi consolidata, piegate in formato A4 e/o rilegate secondo la prassi corrente, stampate fronte e retro, con uso di colori ridotto a quanto effettivamente necessario (fotografie, grafici, legende, ecc.), sottoscritte dall'esecutore del

servizio e/o dal tecnico abilitato con firma autografa.

L’inizio delle attività è fissato dalla data del verbale di “Inizio attività” inviata dal R.U.P. e termina alla data dell’atto di approvazione del progetto di fattibilità da parte della Provincia.

La consegna dovrà avvenire:

- per la FASE 1 (artt. 1, 2 (punti 1 e 2) e Art.4 - INDAGINI E VERIFICHE PRELIMINARI E STUDIO DI VULNERABILITA’ SUL FABBRICATO - entro e non oltre gg.60 (sessanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di inizio attività;

- Per le FASE 2 (artt.1,2 punto 3) e art.4) PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO/ECONOMICA ELABORATI RICHIESTI - entro e non oltre gg. 60 (sessanta) naturali e consecutivi da specifica comunicazione del Committente relativa alla approvazione della FASE 1.

Nel computo del temine stabilito non si tiene conto del periodo intercorrente tra la consegna degli elaborati e la relativa approvazione e/o richiesta di integrazione e/o chiarimenti e di eventuali ritardi non imputabili all’aggiudicatario.

Alla Stazione Appaltante dovranno essere fornite, tutte le risultanze delle indagini, verifiche e prove in-situ, di cui alla verifica di vulnerabilità sismica, in originale, almeno in duplice copia, cosi come acquisite dagli enti certificatori, oltre che in formato digitale PDF firmati digitalmente.

ART. 9 quater - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo è determinato in base all’offerta presentata dall’Aggiudicatario in sede di gara sul valore stimato dei Servizi meglio descritti al precedente art. 1. SERVIZIO TECNICO PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DELL’ ADEGUAMENTO SISMICO, COMPRESO DI INDAGINI NECESSARIE - ISTITUTO PROFESSIONALE "FILIPPO RE" - VIA TRENTO TRIESTE, 4 - REGGIO EMILIA – 1° E 2° STRALCIO;

Il corrispettivo determinato a “corpo” si intende comprensivo di tutto quanto necessario per la puntuale esecuzione dell’Appalto in ogni sua componente prestazionale, in osservanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato, all’Offerta e alle disposizioni contrattuali.

Il pagamento dell’onorario, esclusione fatta per l’anticipazione che viene trattata a seguire, avverrà in due soluzioni al netto della eventuale anticipazione a presentazione di fattura elettronica, mediante bonifico bancario presso la banca che viene indicata con apposito codice IBAN ed a seguito della presentazione dello studio della vulnerabilità sismica prima e del progetto di fattibilità tecnico economica poi e solo a seguito dell’approvazione di ciascuna fase da parte dell’Amministrazione Provinciale.

Per la prima fase verrà corrisposto un 40% dell’importo contrattuale

Per la seconda fase verrà corrisposta la restante parte.

L’iter dei pagamenti verrà comunque attivato su esplicita richiesta da parte della Incaricata a mezzo pec e potrà vedere gli importi pattuiti suddivisi in modi differenti anche mediante acconti.

Nel caso in cui il Committente non approvi, per ragioni non imputabili all’operato dell’aggiudicatario, le prestazioni entro 60 gg dall’avvenuto compimento delle stesse, il pagamento sarà comunque dovuto entro i successivi 30 giorni, previa emissione di fattura.

Il pagamento del corrispettivo da parte della Stazione Appaltante è sempre effettuato previa verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente e al netto di eventuali penali.

La liquidazione verrà effettuata previa presentazione di documentazione fiscale (fattura o richieste equivalenti di pagamento) contenente l’indicazione dell’impegno di spesa del CIG, CUP, del n. della determinazione di affidamento, del Codice IPA (……………..) e degli elementi obbligatori per la fatturazione elettronica la Provincia effettuerà le verifiche di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii., secondo le modalità previste dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dall’S.D.l., a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente indicato dall'Aggiudicatario. Le coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate sul contratto e dovranno sempre essere riportate nelle fatture.

L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Nulla è dovuto al tecnico incaricato se non porta a termine l’incarico per ragioni imputabili a sua colpa e responsabilità.

ART. 9 quater1 – PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL’EQUILIBRIO CONTRATTUALE - REVISIONE DEI PREZZI - VARIANTI

(artt. 1375 c.c.; art. 30 D.lgs. 50/16 e 1 L. 241/90; artt. 29 co. 1 lett. a D.L. 4/2022 e 106 co. lett. a primo periodo Dlgs. 50/16)

Qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea contrattuale, che alterino in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, l’aggiudicatario ha diritto alla rinegoziazione in buona fede delle condizioni contrattuali, finalizzata al ripristino di detto equilibrio economico quale risultante dall’atto di affidamento, fatta salva la natura generale del contratto. Per la determinazione delle variazioni di compenso e/o dei costi e prezzi rilevanti ai fini della prestazione, si fa riferimento alle tariffe professionali vigenti e agli indici sintetici Istat. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti al professionista a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico del servizio, alla voce imprevisti e accantonamenti e utilizzando anche le economie da ribasso o le somme disponibili da altri interventi.                                  Qualora l’appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione dei costi delle prestazioni in aumento del 5% dell’importo complessivo, con riferimento agli indici sintetici Istat, lo comunica tempestivamente al RUP, allegando alla richiesta la documentazione giustificativa. Il RUP si pronuncia entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della istanza riconoscendo, nel caso di accertamento dei presupposti indicati al primo periodo, l’aumento richiesto nella misura dell’80%, a valere sulle somme indicate all’ultimo periodo del co. 1 che precede. Nel caso di mancato accordo delle parti entro il successivo termine di 15 giorni, l’affidatario potrà agire in giudizio per ottenere l’adeguamento o la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.), salvo il risarcimento dei danni.					                                                 Nell’ipotesi di varianti diverse da quelle di cui sopra, si applicano le disposizioni dell’art. 106 del D.lgs. 50/16, per quanto non espressamente e diversamente previsto nel contratto.

Art 9 quinquies- Anticipazione

Ai sensi di quanto previsto dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 sul valore del contratto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione.

L’erogazione dell’anticipazione e comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dell’esecuzione della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 10 - PAGAMENTO DEI COMPENSI ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX L. 136/2010 .  Il compenso professionale relativo al servizio in oggetto avverrà secondo le modalità previste all’art. 9, 9ter e 9quater, alla conclusione della prestazione professionale, compresa la consegna di tutta la documentazione richiesta.

La Provincia provvederà al pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da emettersi successivamente alla regolare esecuzione della prestazione medesima, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa.

Nel caso in cui il professionista dichiari di avere dei dipendenti, da liquidare, sarà eventualmente operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale. Inoltre, per ogni pagamento, sarà necessaria l'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Ai sensi della Legge 136/2010 il professionista ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale ___________ Filiale di __________________ (codice IBAN ___________________________)

_______________ – Agenzia di ____________________ (codice IBAN _______________________) Intestato a _____________ nata il _________ a ________ (__)  residente a ___________, via ___________ C.F. _______________.

Si precisa che, a pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio tecnico

oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

E’ fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale

delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, il professionista, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.

Il soggetto che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità

finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia. Ad integrazione di quanto prescritto in materia di tessera di riconoscimento dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quest'ultima dovrà contenere, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 dovrà contenere anche l’indicazione del committente.

ART. 11 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

1. Il professionista assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, per la parte di competenza, e di quelle discendenti dal presente contratto, ferme restando le responsabilità proprie del R.U.P.

2. Il professionista deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti il servizio: _____________________ N. _____________ del _____________ con scadenza _________ (dalle ore __________ alle ore _____________), con efficacia dalla data di approvazione del medesimo sino all’ultimazione delle prestazioni; tale polizza è prestata per un massimale unico e complessivo di € _______________.

3. Il professionista intende costituire apposita cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016

4. Qualora derivino danni o sanzioni al R.U.P., per cause che siano direttamente ascrivibili alla cattiva o colposa conduzione del servizio assegnato il committente potrà rivalersi sul professionista per i danni o le sanzioni patite.

ART. 12 - DIRITTI D'AUTORE

Gli atti prodotti dalla Professionista resteranno di proprietà della Provincia.

ART. 13 - EFFETTI DEL CONTRATTO

Il presente contratto è impegnativo per entrambe le parti dopo la sua sottoscrizione.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto e non in contrasto con esso, si conviene di fare riferimento alle vigenti normative in materia.

ART. 14 - DIVERGENZE

Per la risoluzione di eventuali controversie, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all’autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Reggio Emilia.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione d'opera, di cui al presente contratto, si configura a tutti gli effetti come rapporto stipulato e regolato, per quanto non disciplinato dal presente atto, dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

ART. 16 - SOTTOSCRIZIONE ED EFFICACIA DELL'ATTO

Il presente atto viene sottoscritto, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs.vo n. 50/2016, mediante firma digitale. Anche ai fini dell’individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, nella data corrispondente all’apposizione dell’ultima firma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile, il Professionista dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole:

Art. 7: Inadempienze contrattuali

Art. 8: Recesso e risoluzione del contratto

Art. 9: COMPENSI PROFESSIONALI

Art. 9bis: ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

Art. 9ter: TERMINI DI CONSEGNA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Art. 9quater: CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art. 9 quinquies: Anticipazione

Art 10: Pagamento dei compensi ed assunzione obblighi di tracciabilità ex L. 136/2010

Art. 14: Divergenze.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

per Il Dirigente del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia  e la Sismica

ING. AZZIO  GATTI

la PROFESSIONISTA

f.to  …………………………………

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.