SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: contratto di affidamento del servizio tecnico di “Censimento ed ispezione di manufatti della rete viaria provinciale secondo le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti allegate al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n.88/2019”

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n. … del….. è stato affidato a Codesto operatore economico l’espletamento del servizio tecnico in oggetto, per l’importo netto di € ___________;

- la presente vale come documento contrattuale ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 va  sottoscritta in modalità elettronica e ritornata allo scrivente Ente entro tre giorni dal ricevimento.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra la Provincia di Reggio Emilia, con sede in corso Garibaldi 59, rappresentata dall'Ing. Valerio Bussei, sottoscrittore del presente atto e _____________, con studio professionale in Via _____________ n._____, a __________________ – C.F._____________, P.I. ____________, sottoscrittore del presente atto, si concorda e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO TECNICO

La Provincia affida al Professionista, che accetta, il servizio tecnico per il Censimento e ispezioni, rispettivamente Livello 0, 1 e 2, su 200 manufatti, e relativo caricamento di tutti i dati sul database.

L'incarico dovrà essere sviluppato e definito nel rispetto delle esigenze, dei criteri e degli indirizzi segnalati dalla Provincia di Reggio Emilia.

Il professionista dichiara di non trovarsi in situazione di incompatibilità nell'espletamento del presente servizio ai sensi delle disposizioni vigenti, di non avere attualmente nessun rapporto di pubblico impiego e di essere in regola con il versamento dei contributi con riferimento all’attività di libero professionista.

ART. 2 – ATTIVITA’ DI COLLABORATORI O CONSULENTI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista è autorizzato ad avvalersi  della collaborazione di tecnici di fiducia da lui nominati. Questi ultimi collaboreranno con il Professionista nel verificare che i lavori da eseguire siano progettati regolarmente in conformità delle normative e prescrizioni vigenti.Potranno inoltre anche firmare elaborati e documenti, ma solo congiuntamente al Professionista.

I collaboratori rispondono quindi della loro attività al Professionista, il quale provvederà direttamente al loro compenso, senza alcun aggravio od onere aggiuntivo per la Provincia.

ART. 3 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Il servizio tecnico dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e dei regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le attività in oggetto.

Le prestazioni professionali da erogare per l'espletamento del servizio riguardano le attività di Censimento e ispezione di ponti, secondo i dettami delle linee guida del 2020. Tali attività dovranno essere svolte nel rispetto di tutta la vigente normativa in materia di lavori e servizi pubblici di cui D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alle LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO, LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ED IL MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI emesse nel 2020, al DM 17/01/2018 (NTC 2018) e alla Circolare n. 7/2019 del Consiglio Superiore dei LL.PP. e alle connesse normative tecniche di dettaglio, assumendo direttamente ogni relativa responsabilità.

Il Professionista in particolare, dovrà, in qualità di Ispettore ponti, verificare che i manufatti, cui è preposto, vengano e siano censiti, ispezionati e tutti i dati vengano caricati nel database, secondo la regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni normative, o alle varianti concordate con il RUP, quest’ultime qualora si rendessero necessarie.

Il censimento, l’ispezione e il caricamento dei dati riguardano 200 manufatti di proprietà della Provincia, realizzati in cemento armato, in cemento armato precompresso, in muratura e in acciaio, o altri materiali previsti dalle norme. Tali attività si concluderanno con il caricamento di tutti i dati relativi al censimento ed alle ispezioni nel software in dotazione alla Provincia di Reggio Emilia, “Proponti”.

La fase di Censimento dei ponti previsto dal Livello 0 dell’approccio multilivello consiste nel catalogare tutte le opere presenti sul territorio, al fine di conoscere il numero di strutture da gestire e le loro caratteristiche principali, sia in relazione a geometria ed elementi strutturali, sia relativamente alla rete stradale in cui sono inserite ed al sito in cui è ubicata.

Il Livello 1 dell’approccio multilivello prevede l’esecuzione di ispezioni visive su tutte le opere presenti sul territorio e catalogate nel censimento di Livello 0. Il costo comprende il censimento con carica-mento dati nel database conforme al livello 0 e 1 secondo le LINEE GUIDA PONTI 2020, MIT.

Il Livello 2 su scala territoriale consiste nella stima, semplificata e speditiva, dei fattori di “rischio” associati ai manufatti, censiti ed ispezionati nei livelli precedenti.

Le attività di cui al presente contratto prevedono l’analisi e il caricamento dati nel database conforme al livello 1, 2 secondo le LINEE GUIDA PONTI 2020, MIT.

I manufatti oggetto del presente contratto sono riportati nell’allegato “Elenco Manufatti”, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il professionista si impegna a comunicare al RUP le ispezioni che intende eseguire in un determinato arco temporale. Il Rup, ricevuta la documentazione di cui al periodo precedente, dà un riscontro sia esso positivo che negativo al professionista, entro e non oltre 72 ore.

Qualora a seguito di valutazioni del Rup, si rendesse necessario sostituire uno o più ponti da censire e ispezionare, questi andranno comunicati al professionista, il quale si impegna a modificare il proprio piano. In ogni caso, i ponti da sostituire andranno comunicati per tempo e comunque non dopo che il Rup ne ha acconsentito le operazioni di censimento e ispezione. I ponti che possono essere sostituiti non potranno eccedere il 15% tra quelli di cui al precedente elenco.

Qualora, per qualunque ragione le coordinate di uno o più manufatti siano errate, il Rup ed il professionista incaricato si impegnano a correggere gli eventuali errori, prima dell’inizio delle operazioni di censimento ed ispezione.

La Provincia di Reggio Emilia, nei limiti delle risorse a propria disposizione si impegna a rendere agevole l’ispezione dei manufatti, provvedendo per quanto possibile alla pulizia degli accessi. In ogni caso il Professionista si rende autonomo nel raggiungere tutte le parti del manufatto, con i mezzi che ritiene più opportuni e solo qualora non riuscisse a portare a termine l’ispezione lo comunica al Rup, il quale provvederà a sostituire il manufatto.

Il professionista incaricato del censimento e delle ispezioni, si impegna a comunicare in tempo reale, per telefono, e-mail o pec qualsivoglia situazione di pericolo imminente rilevato, per il quale reputa che il transito dei veicoli non avvenga in condizioni di sicurezza e per il quale è necessario interdirne il passaggio. Tale comunicazione andrà inviata al Rup, il quale valuterà i provvedimenti da prendere.

Gli elaborati saranno di proprietà della Provincia, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, sentito il Professionista.

ART. 4 - TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA

Il servizio tecnico, come sopra definito, viene conferito con effetto a decorrere dalla data di stipula del presente contratto e dovrà concludersi entro 180 giorni naturali e consecutivi. Alla predetta data il presente contratto si intenderà automaticamente concluso, senza la necessità di ulteriore comunicazione al proposito e senza alcun preavviso.

ART. 5 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI

E' prevista una penale di 0,35‰ per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi previsti all'art. 4, relativamente alle singole scadenze per responsabilità del Professionista. In caso di ritardi superiori al 20% dei giorni assegnati, la Provincia si riserva il diritto di rescindere il contratto fatto salvo il diritto di richiedere il pagamento delle penali per il ritardo massimo e di esperire ogni ulteriore possibilità di rivalsa nei confronti del Professionista.

Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato dalla Provincia per la prestazione del servizio, ha il potere di controllare tutte le prestazioni specificatamente assegnate al Professionista.

Nel caso che si riscontrasse qualche inadempimento, verrà data formale comunicazione, via PEC, con l’indicazione analitica degli stessi. Il Professionista dovrà rispondere per iscritto entro 10 giorni naturali e consecutivi, evidenziando analiticamente le proprie controdeduzioni.

Al Professionista possono essere applicate penali dal 0,35‰ a 1‰ , a discrezione del Responsabile del Procedimento nominato dalla Provincia per la realizzazione dell’opera, nel caso che vengano riscontrate inadempienze allo svolgimento del servizio affidato oppure nel caso che non risponda entro il termine di cui al presente articolo in caso di evidenziazione di inadempimenti.

La Provincia può recedere dal contratto, senza bisogno di motivazioni, nel caso che al Professionista vengano addebitate penali per un ammontare pari al 10% dell’importo contrattuale.

Qualora la Provincia intendesse recedere dal servizio conferito per motivi non imputabili al Professionista, provvederà a corrispondere i compensi dovuti relativamente alle prestazioni espletate fino a quel momento, più il 10% dei compensi previsti per la parte di servizio non ancora completato.

ART. 6 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- E’ facoltà del committente/responsabile dei lavori revocare il servizio tecnico affidato e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso professionista. Se la revoca non avviene per colpa imputabile al professionista, trova applicazione l’articolo 2237 del Codice Civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca del servizio, entro il termine di 30gg. dall’avvenuta richiesta da parte del professionista coordinatore, oltre all'eventuale maggior compenso calcolato con riferimento alla normativa o alle tariffe professionali. Se la revoca avviene per colpa imputabile al professionista, dal compenso calcolato come sopra, al netto del maggior compenso per servizio parziale, dovranno essere dedotti i risarcimenti per i danni procurati alla Provincia.

- Il committente/responsabile dei lavori è autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal professionista nell’espletamento del proprio servizio tecnico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

- E’ facoltà del professionista rinunciare al servizio tecnico e rescindere anticipatamente il contratto, purché con comunicazione scritta, con adeguata motivazione e con almeno 60 giorni di preavviso, previo pagamento di una penale di € 2.000,00; la rinuncia al servizio e la rescissione del contratto, sempre con comunicazione scritta, possono avere effetto immediato e senza il pagamento della penale quando la motivazione è data da comportamenti od omissioni pregiudizievoli ovvero gravi inadempienze da parte del committente/responsabile del servizio, tali da compromettere, impedire o limitare le prestazioni e le competenze del professionista. Per ogni altra evenienza, non prevista dal presente contratto trovano applicazione le norme sulla tariffa professionale regolanti le ipotesi di interruzione del servizio e, in via sussidiaria, le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Il professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con delibera n. 23 dell’11/02/2014. A tal fine si da atto che l’amministrazione ha informato il contraente che sul sito dell’Amministrazione Provinciale è pubblicato il codice di comportamento al seguente indirizzo:

https://www.provincia.re.it/amm-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-di-comportamento/ .

Il professionista si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione da parte del professionista degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 23 dell’11/02/2014, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. L’amministrazione verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 7 - COMPENSI PROFESSIONALI

L’onorario e le spese per il servizio tecnico in argomento vengono complessivamente e forfettariamente fissati nell’importo netto di € ________ (oltre IVA e oneri previdenziali).

- Il compenso sopra indicato è fisso, vincolante e onnicomprensivo e risponde al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all’art. 2233, 2° comma, del Codice Civile ed è, inoltre da intendersi forfetario ed omnicomprensivo anche di eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell’espletamento del servizio.

- L'importo di cui al comma 1, comprensivo di onorari e spese, tiene conto in particolare della distanza dei cantieri rispetto allo studio del professionista e dell’ubicazione dello stesso cantiere, delle eventuali collaborazioni e dei trasferimenti effettuati per l’espletamento del servizio.

- Il corrispettivo sopra stabilito deve essere maggiorato del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell’I.V.A., all'aliquota di legge.

- Il committente/responsabile dei lavori è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra il professionista e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con specializzazione professionale delle cui prestazioni il professionista intenda o debba avvalersi.

ART. 8 - PAGAMENTO DEI COMPENSI ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX L. 136/2010

ll pagamento, per la prestazione richiesta, avverrà in 2 soluzioni, dietro presentazione di regolare fattura, da emettersi:

- per il 30% alla consegna del servizio;

- per il rimanente 70% ad approvazione del certificato di regolare esecuzione;

con pagamento delle fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa da parte della Provincia.

Nel caso in cui il professionista dichiari di avere dei dipendenti, sull'importo netto progressivo delle prestazioni da liquidare, sarà operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale. Inoltre, per ogni pagamento, sarà necessaria l'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Ai sensi dell'art. 3 comma 7, Legge 136/2010 il professionista ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale, intestato al professionista stesso: __________________________., con persona delegate a operare sui conti ___________________________, in qualità di _________________________

Si precisa che, a pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio tecnico oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii)).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificato della Gara (CIG) è 8924891D08.

E’ fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, il professionista, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.

Il soggetto che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

ART.  9  – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

- Il professionista assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, per la parte di competenza, e di quelle discendenti dal presente contratto, ferme restando le responsabilità proprie del R.U.P.

- Il professionista deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti il servizio, rilasciata da ________________________ n. ___________________________, in corso di validità con efficacia dalla data di approvazione del medesimo sino all’ultimazione delle prestazioni; tale polizza è prestata per un massimale unico complessivo di € _______________.

- Qualora derivino danni o sanzioni al R.U.P., per cause che siano direttamente ascrivibili alla cattiva o colposa conduzione del servizio assegnato il committente potrà rivalersi sul professionista per i danni o le sanzioni patite.

- A seguito dell'ulteriore sconto di € _____________ offerto, la Provincia si è avvalsa della facoltà di non chiedere la garanzia per la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 10 - DIRITTI D'AUTORE

Gli atti prodotti resteranno di proprietà della Provincia, salvo il disposto dell'Art.11 della tariffa professionale.

ART. 11 - EFFETTI DEL CONTRATTO

Il presente contratto è impegnativo per entrambe le parti dopo la sua sottoscrizione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto s'intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni in materia e in particolare, per effetto di quanto specificato in premessa, le norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e nelle Linee Guida emanate da ANAC.

ART. 12– DIVERGENZE

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

ART. 13 – SPESE

Tutte le eventuali spese che il professionista dovesse sostenere per l'esecuzione del presente servizio tecnico o allo stesso comunque inerenti nessuna esclusa, devono essere considerate a completo carico del professionista stesso come anche le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto.

ART. 14  - DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione d'opera, di cui al presente contratto, si configura a tutti gli effetti come rapporto stipulato e regolato, per quanto non disciplinato dal presente atto, dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

ART. 15 - SOTTOSCRIZIONE ED EFFICACIA DELL'ATTO

Il presente atto viene sottoscritto mediante firma digitale. Anche ai fini dell’individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, nella data corrispondente all’apposizione dell’ultima firma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile, il Professionista dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole:

Art. 5: Inadempienze contrattuali;

Art. 6: Recesso e risoluzione del contratto.

Art. 8: Pagamento dei compensi ed assunzione obblighi di tracciabilità ex L.136/2010.

Art. 12: Divergenze.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA:			Il Dirigente del Servizio Infrastrutture,

Mobilità sostenibile e Patrimonio

f.to Dott. Ing. Valerio Bussei

IL PROFESSIONISTA:

Allegato ELENCO MANUFATTI

| PONTE | SP1 Km x+xxx | POVIGLIO | 44.879791, 10.523058 |
| --- | --- | --- | --- |
| PONTE | SP1 Km x+xxx | POVIGLIO | 44.863484, 10.531889 |
| PONTE | SP2 Km x+xxx | GUASTALLA | 44.932062, 10.684814 |
| PONTE | SP4 Km x+xxx | FABBRICO | 44.874517, 10.825095 |
| PONTE | SP7 Km x+xxx | SCANDIANO | 44.593974, 10.669740 |
| PONTE | SP7 Km x+xxx | VIANO | 44.572345, 10.653503 |
| PONTE | SP7 Km x+xxx | VIANO | 44.557017, 10.649199 |
| PONTE | SP7 Km 10+xxx | VIANO | 44.540728, 10.617890 |
| PONTE | SP7 Km 12+xxx | VIANO | 44.525166, 10.615353 |
| PONTE | SP7 Km X+xxx | VIANO | 44.528793, 10.604992 |
| PONTE | SP7 Km 18+000 | BAISO | 44.508548, 10.610123 |
| PONTE | SP7 Km 18+050 | BAISO | 44.508269, 10.610132 |
| PONTE ? | SP7 Km 21+xxx | BAISO | 44.489040, 10.591491 |
| PONTE | SP7 Km 24+xxx | CARPINETI | 44.466561, 10.581304 |
| PONTE | SP7 Km 27+xxx | CARPINETI | 44.456316, 10.567111 |
| PONTE | SP7 Km 27+xxx | CARPINETI | 44.456069, 10.566492 |
| PONTE | SP7 Km X+xxx | CARPINETI | 44.456048, 10.566471 |
| PONTE | SP7 Km X+xxx | CARPINETI | 44.454693, 10.546199 |
| PONTE | SP7 Km X+xxx | CARPINETI | 44.456067, 10.566460 |
| PONTE | SP7 Km X+xxx | CARPINETI | 44.453496, 10.543383 |
| PONTE | SP7 Km X+xxx | CARPINETI | 44.454115, 10.542065 |
| PONTE | SP7 Km X+xxx | CARPINETI | 44.454798, 10.538814 |
| PONTE | SP7 Km X+xxx | CARPINETI | 44.454014, 10.542192 |
| PONTE | SP7 Km X+xxx | CARPINETI | 44.455969, 10.530830 |
| PONTE | SP7 Km 31+xxx | CARPINETI | 44.455589, 10.525075 |
| PONTE | SP7 Km X+xxx | CARPINETI | 44.454334, 10.515752 |
| PONTE | SP7 Km 33+xxx | CARPINETI | 44.451996, 10.509255 |
| PONTE | SP7 Km X+xxx | CARPINETI | 44.451298, 10.504298 |
| PONTE | SP7 Km 34+xxx | CARPINETI | 44.452572, 10.496887 |
| PONTE | SP7 Km 35+xxx | CARPINETI | 44.452312, 10.494811 |
| PONTE | SP7 Km 35+xxx | CARPINETI | 44.452291, 10.494905 |
| PONTE | SP7 Km 35+xxx | CARPINETI | 44.454796, 10.486004 |
| PONTE | SP7 Km 35+xxx | CARPINETI | 44.455271, 10.484561 |
| PONTE | SP7 Km 36+xxx | CARPINETI | 44.455372, 10.476208 |
| PONTE ? | SP8 Km 2+xxx | TOANO | 44.400378, 10.592088 |
| PONTE | SP8 Km X+xxx | TOANO | 44.377269, 10.525678 |
| PONTE ? | SP8 Km X+xxx | TOANO | 44.368476, 10.514405 |
| PONTE | SP8 Km 19+xxx | VILLA MINOZZO | 44.348399, 10.495724 |
| PONTE | SP8 Km X+xxx | VILLA MINOZZO | 44.352047, 10.473063 |
| PONTE | SP8 Km 24+xxx | VILLA MINOZZO | 44.353849, 10.471106 |
| PONTE | SP 9 Km 1+400 | Castelnovo né Monti |  |
| PONTE | SP 9 Km 2+500 | Castelnovo né Monti |  |
| PONTE | SP 9 Km 2+700 | Castelnovo né Monti |  |
| PONTE | SP 9 Km 3+000 | Castelnovo né Monti |  |
| PONTE | SP 9 Km 3+200 | Castelnovo né Monti |  |
| PONTE | SP 9 Km 3+500 | Castelnovo né Monti |  |
| PONTE | SP 9 Km 6+900 | Villa Minozzo | 44.398949, 10.469306 |
| PONTE | SP 9 Km 7+000 | Villa Minozzo |  |
| PONTE | SP 9 Km 7+100 | Villa Minozzo |  |
| PONTE | SP 9 Km 7+250 | Villa Minozzo |  |
| PONTE | SP 9 Km 7+300 | Villa Minozzo |  |
| PONTE | SP 9 Km 7+350 | Villa Minozzo |  |
| PONTE | SP 9 Km 9+100 | Villa Minozzo |  |
| PONTE | SP 9 Km 10+700 | Villa Minozzo | 44.372193, 10.454727 |
| PONTE | SP 9 Km 10+900 | Villa Minozzo |  |
| PONTE | SP 9 Km 20+000 | Villa Minozzo |  |
| PONTE | SP 9 Km 21+000 | Villa Minozzo |  |
| PONTE | SP 9 Km 21+300 | Villa Minozzo |  |
| PONTE | SP 9 Km 22+600 | Villa Minozzo |  |
| PONTE | SP 9 Km 25+500 | Villa Minozzo |  |
| PONTE | SP 9 Km 33+700 | Villa Minozzo |  |
| PONTE | SP 9 Km 34+200 | Villa Minozzo |  |
| PONTE | SP 9 Km 35+400 | Villa Minozzo |  |
| PONTE | SP11 Km x+xxx | VEZZANO SUL CROSTOLO | 44.602013, 10.513119 |
| PONTE | SP11 Km x+xxx | VEZZANO SUL CROSTOLO | 44.598725, 10.509211 |
| PONTE | SP11 Km x+xxx | VEZZANO SUL CROSTOLO | 44.586810, 10.509218 |
| PONTE | SP15 Km x+xxx | RAMISETO | 44.4378268, 10.192240 |
| PONTE | SP18 Km 3+450 | BUSANA | 44.363908, 10.324715 |
| PONTE | SP18 Km 5+600 | BUSANA | 44.357800, 44.357800 |
| PONTE | SP18 Km 6+150 | BUSANA | 44.355496, 10.316286 |
| PONTE | SP18 Km 7+100 | BUSANA | 44.351950, 10.318282 |
| PONTE | SP18 Km 8+830 | BUSANA | 44.345287, 10.328729 |
| PONTE | SP18 Km 9+830 | BUSANA | 44.338063, 10.329229 |
| PONTE | SP18 Km 10+000 | BUSANA | 44.336942, 10.329494 |
| PONTE | SP18 Km 10+100 | BUSANA | 44.336116, 10.329345 |
| PONTE | SP18 Km 10+820 | BUSANA | 44.333701, 10.336041 |
| PONTE | SP18 Km 11+220 | BUSANA | 44.331035, 10.336105 |
| PONTE | SP18 Km 11+530 | BUSANA | 44.331079, 10.336227 |
| PONTE | SP18 Km 11+600 | BUSANA | 44.330939, 10.335512 |
| PONTE | SP18 Km 12+050 | BUSANA | 44.324550, 10.331115 |
| PONTE | SP18 Km 12+150 | BUSANA | 44.323684, 10.331907 |
| PONTE | SP18 Km 12+275 | BUSANA |  |
| PONTE | SP18 Km 14+000 | BUSANA | 44.325057, 10.345557 |
| PONTE | SP18 Km 14+880 | BUSANA | 44.317741, 10.346743 |
| PONTE | SP18 Km 18+600 | BUSANA | 44.305847, 10.328786 |
| PONTE | SP18 Km 19+360 | BUSANA | 44.302886, 10.321917 |
| PONTE | SP18 Km 19+575 | BUSANA | 44.301310, 10.320880 |
| PONTE | SP18 Km 20+000 | BUSANA | 44.301282, 10.319024 |
| PONTE | SP18 Km 22+320 | BUSANA | 44.300617, 10.309877 |
| PONTE | SP18 Km 22+950 | BUSANA | 44.296750, 10.306294 |
| PONTE | SP20 Km x+xxx | POVIGLIO | 44.842475, 10.479048 |
| PONTE | SP27 Km x+xxx | BAISO | 44.483995, 10.639405 |
| PONTE? | SP27 Km x+xxx | BAISO | 44.480947, 10.651047 |
| PONTE | SP27 Km x+xxx | CASTELLARANO | 44.478746, 10.666364 |
| PONTE | SP28 Km X+XXX | CAVRIAGO | 44.692388, 10.565598 |
| PONTE | SP28 Km X+XXX | CAVRIAGO | 44.691189, 10.559842 |
| PONTE | SP36 Km 0+100 | CARPINETI | 44.466212, 10.515797 |
| SOPRAVIA | SP38 km X+XXX | SANT'ILARIO D'ENZA | 44.801809, 10.446681 |
| PONTE | SP38 km X+XXX | SANT'ILARIO D'ENZA | 44.802663, 10.447200 |
| SOTTOVIA | SP39 km X+XXX | SANT'ILARIO D'ENZA | 44.763264, 10.458651 |
| SCATOLARE? | SP40 km X+XXX | CASTELNOVO DI SOTTO | 44.807135, 10.598223 |
| PONTE | SP40 km X+XXX | CASTELNOVO DI SOTTO | 44.805366, 10.605941 |
| PONTE | SP40 km X+XXX | CADELBOSCO DI SOPRA | 44.797655, 10.631084 |
| PONTE | SP40 km X+XXX | BAGNOLO IN PIANO | 44.773334, 10.647903 |
| PONTE | SP40 km X+XXX | BAGNOLO IN PIANO | 44.772335, 10.652620 |
| PONTE | SP41 km X+XXX | BRESCELLO | 44.899568, 10.468039 |
| PONTE | SP47 Km x+xxx | BAGNOLO IN PIANO | 44.778371, 10.705154 |
| PONTE | SP47 Km x+xxx | CORREGGIO | 44.774180, 10.764528 |
| PONTE | SP48 Km x+xxx | RIO SALICETO | 44.811809, 10.774442 |
| PONTE | SP48 Km x+xxx | CAMPAGNOLA EMILIA | 44.831447, 10.759517 |
| PONTE | SP50 Km X+XXX | RUBIERA | 44.687614, 10.779063 |
| PONTE | SP50 Km X+XXX | RUBIERA | 44.690568, 10.779262 |
| PONTE | SP53 KmX+XXX | MONTECCHIO EMILIA | 44.680601, 10.454746 |
| PONTE | SP53 Km2+XXX | BIBBIANO | 44.668808, 10.473020 |
| PONTE | SP53 Km3+XXX | BIBBIANO | 44.666121, 10.479083 |
| PONTE | SP61 Km x+xxx | VILLA MINOZZO | 44.271559, 10.499578 |
| PONTE | SP61 Km x+xxx | VILLA MINOZZO | 44.268086, 10.498720 |
| PONTE | SP61 Km x+xxx | VILLA MINOZZO | 44.266336, 10.498562 |
| PONTE | SP65 Km x+xxx | CADELBOSCO DI SOPRA | 44.776114, 10.614630 |
| PONTE | SP66 Km x+xxx | REGGIO EMILIA | 44.657496, 10.655007 |
| PONTE | SP66 Km x+xxx | SCANDIANO | 44.617850, 10.728257 |
| PONTE | SP66 Km x+xxx | SCANDIANO | 44.609011, 10.745843 |
| PONTE | SP68 Km x+xxx | NOVELLARA | 44.810301, 10.682625 |
| PONTE | SP68 Km x+xxx | NOVELLARA | 44.804522, 10.691798 |
| PONTE | SP72 Km x+xxx | REGGIO EMILIA | 44.687370, 10.550597 |
| PONTE | SP74 Km x+xxx | VEZZANO SUL CROSTOLO | 44.550420, 10.562861 |
| PONTE | SP79 Km x+xxx | CANOSSA | 44.570569, 10.407377 |
| PONTE | SP79 Km x+xxx | CANOSSA | 44.525749, 10.418350 |
| PONTE | SP79 Km x+xxx | CANOSSA | 44.521907, 10.433380 |
| PONTE | SP79 Km x+xxx | CASTELNOVO NE' MONTI | 44.521847, 10.433939 |
| PONTE | SP81 Km x+xxx | GUALTIERI | 44.857484, 10.608457 |
| PONTE | SP81 Km x+xxx | GUALTIERI | 44.852976, 10.640940 |
| PONTE | SP81 Km x+xxx | GUALTIERI | 44.862993, 10.667246 |
| MANUFATTO? | SP84 Km x+xxx | LUZZARA | 44.961950, 10.735228 |
| SOTTOPASSO | SP85 km x+xxx | RUBIERA | 44.652798, 10.792754 |
| SOTTOPASSO | SP85 km x+xxx | RUBIERA | 44.680677, 10.807501 |
| SOTTOPASSO | SP85 km x+xxx | RUBIERA | 44.681255, 10.807914 |
| PONTE | SP89 Km x+xxx | VIANO | 44.555498, 10.594646 |
| PONTE | SP89 Km x+xxx | VIANO | 44.555618, 10.598678 |
| PONTE | SP89 Km x+xxx | VIANO | 44.552557, 10.611170 |
|  | SP91 km x+xxx | VENTASSO |  |
| PONTE | SP91 km x+xxx | VENTASSO | 44.336570, 10.274311 |
| PONTE | SP91 km x+xxx | VENTASSO | 44.336774, 10.276974 |
| PONTE | SP91 km x+xxx | VENTASSO | 44.319386, 10.315951 |
| PONTE | SP91 km x+xxx | VENTASSO | 44.316413, 10.318998 |
| PONTE | SP91 km x+xxx | VENTASSO | 44.307023, 10.321283 |
| PONTE | SP91 km x+xxx | VENTASSO | 44.304500, 10.323281 |
| PONTE | SP96 Km X+xxx | VILLA MINOZZO | 44.249653, 10.470623 |
| PONTE | SP96 Km X+xxx | VILLA MINOZZO |  |
| PONTE | SP96 Km X+xxx | VILLA MINOZZO |  |
| PONTE | SP96 Km X+xxx | VILLA MINOZZO |  |
| PONTE | SP96 Km X+xxx | VILLA MINOZZO |  |
| PONTE | SP96 Km X+xxx | VILLA MINOZZO |  |
| PONTE | SP96 Km X+xxx | VILLA MINOZZO | 44.238091, 10.484977 |
| PONTE | SP99 Km X+xxx | VILLA MINOZZO | 44.297277, 10.452712 |
| PONTE | SP99 Km X+xxx | VILLA MINOZZO | 44.298962, 10.445868 |
| PONTE | SP99 Km X+xxx | VILLA MINOZZO | 44.305967, 10.428522 |
| PONTE | SP103 Km X+xxx | VENTASSO | 44.437718, 10.238151 |
| PONTE | SP103 Km X+xxx | VENTASSO | 44.437491, 10.239579 |
| PONTE | SP105 Km x+xxx | SAN MARTINO IN RIO | 44.715265, 10.776401 |
| PONTE | SP105 Km x+xxx | SAN MARTINO IN RIO | 44.713833, 10.788290 |
| PONTE | SP105 Km x+xxx | SAN MARTINO IN RIO | 44.712041, 10.794376 |
| PONTE | SP105 Km x+xxx | SAN MARTINO IN RIO | 44.709475, 10.802944 |
| PONTE | SP108 Km x+xxx | CASTELNOVO NE' MONTI | 44.407335, 10.398825 |
| PONTE | SP108 Km x+xxx | CASTELNOVO NE' MONTI | 44.395387, 10.401177 |
| PONTE | SP108 Km x+xxx | CASTELNOVO NE' MONTI | 44.379268, 10.393899 |
| PONTE | SP108 Km x+xxx | CASTELNOVO NE' MONTI | 44.361597, 10.375740 |
| PONTE | SP110 Km x+xxx | GATTATICO | 44.792159, 10.490224 |
| PONTE | SP112 Km x+xxx | REGGIOLO | 44.926687, 10.809540 |
| PONTE | SP 467R var Km x+xxx | REGGIO EMILIA | 44.642607, 10.650666 |
| PONTE | SP 467R var Km x+xxx | REGGIO EMILIA | 44.637979, 10.658256 |
|  | SP 467R var Km x+xxx | SCANDIANO | 44.624506, 10.668313 |
| PONTE | SP 467R var Km x+xxx | SCANDIANO | 44.603724, 10.687607 |
| PONTE | VAR 467R DI CASALGRANDE | SCANDIANO | 44.591427, 10.714333 |
| PONTE | VAR 467R DI CASALGRANDE | SCANDIANO | 44.588639, 10.720195 |
| PONTE | VAR 467R DI CASALGRANDE | SCANDIANO | 44.588501, 10.720423 |
| GALLERIA | VAR 467R DI CASALGRANDE | CASALGRANDE | 44.583538, 10.730157 |
| PONTE | SP513R, Km 39+500 | VETTO | 44.510667, 10.342488 |
| PONTE | SP513R, Km 39+700 | VETTO | 44.508383, 10.343445 |
| PONTE | SP513R, km 44+000 | VETTO | 44.477679, 10.334820 |
| PONTE | SP513R, km 44+800 | VETTO | 44.476072, 10.333789 |
| PONTE | SP513R, km 45+400 | VETTO | 44.470104, 10.338621 |
| PONTE | SP513R, km 46+850 | VETTO | 44.467956, 10.342441 |
| PONTE | SP513R, Km 46+900 | VETTO | 44.467138, 10.342495 |
| PONTE | SP513R, km XX+XXX | VETTO | 44.466397, 10.343221 |
| PONTE | SP513R, km XX+XXX | VETTO | 44.466339, 10.345632 |
| PONTE | SP513R, km XX+XXX | VETTO | 44.462112, 10.350830 |
| PONTE | SP513R, km XX+XXX | VETTO | 44.453626, 10.360507 |
| PONTE | SP513R, km XX+XXX | VETTO | 44.452811, 10.361814 |
| PONTE | SP513R, km XX+XXX | VETTO | 44.452142, 10.365061 |
| PONTE | SP513R, km XX+XXX | VETTO | 44.457840, 10.372034 |
| PONTE | SP513R, km XX+XXX | CASTELNOVO NE' MONTI | 44.454843, 10.383372 |
| PONTE | VARIANTE PUIANELLO | QUATTRO CASTELLA | 44.623416, 10.565656 |
| PONTE | VARIANTE PUIANELLO | QUATTRO CASTELLA | 44.618638, 10.559362 |
| PONTE | VARIANTE SANT'ILARIO | SANT'ILARIO D'ENZA | 44.765822, 10.452287 |
| PONTE | BRETELLA DEL PORTO | BRESCELLO | 44.900382, 10.579987 |
| PONTE | BRETELLA A22 CISPADANA | REGGIOLO | 44.918709, 10.841894 |
| PONTE | BRETELLA A22 CISPADANA | REGGIOLO | 44.919283, 10.838609 |
| PONTE | BRETELLA A22 CISPADANA | REGGIOLO | 44.920096, 10.835197 |
| PONTE | BRETELLA A22 CISPADANA | REGGIOLO | 44.926177, 10.812230 |

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.

“(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ............. del ............